Suivi des contrats fournisseurs

Plan de réalisation et répartition du travail

Projet : Application LegalTech de suivi des contrats fournisseurs

Équipe : Olivier et Tsiory

Technologies : CodeIgniter 4, PHP 8.1, MySQL 8

Date : 21 octobre 2026

Version : 1.0

# 1. Contexte, objectif et livrables

Une entreprise gère 250 contrats fournisseurs. Les clauses de reconduction tacite sont rarement suivies et des pénalités sont découvertes tardivement. L’application doit donc prévenir les oublis, centraliser les contrats et tracer chaque décision.

Travail demandé :

- Concevoir le formulaire contrat.

- Définir les alertes J-30 et J-10.

- Créer le workflow litige.

- Ajouter un module IA d’extraction de clauses.

Livrables :

- Formulaire.

- Workflow.

- Tableau de bord des échéances.

- Fiche d’analyse IA.

Ce document décrit le modèle de données, l’architecture CodeIgniter 4, l’organisation à deux, puis chaque tâche avec son critère de fin. Les deux parts de travail sont équivalentes en heures (83 h et 80 h).

# 2. Règles de gestion à respecter

| Règle | Définition | Tâches |
| --- | --- | --- |
| Date limite de non-reconduction | date_fin moins preavis_jours. Colonne calculée date_limite_non_reconduction dans contrats. | O2, O3 |
| Niveaux d’échéance | Dépassé si les jours restants sont négatifs ; urgent jusqu’à 10 jours ; à examiner jusqu’à 30 jours ; ok au-delà (vue v_echeances). | O6 |
| Alertes de contrat | J30 (important), J10 (urgent, supérieur notifié), J0 (critique, supérieur notifié). Une seule alerte par contrat, règle, date, destinataire et canal. | O3, T8 |
| Alertes d’obligation | Mêmes seuils appliqués à l’échéance de chaque obligation non exécutée. | O3, T9 |
| Workflow litige | signalement, qualification, médiation, résolution, archivage. Transitions et rôle requis lus dans litige_transitions ; aucun saut non prévu. | O4 |
| Contrat en litige | en_litige = 1 tant qu’un litige du contrat n’est pas archivé. | O4 |
| Confidentialité IA | Si confidentiel = 1, aucun texte du contrat n’est envoyé à l’API. | O5 |
| Validation humaine | Rien de ce que l’IA extrait ou recommande n’est validé sans l’action d’un utilisateur. | O5, O7 |
| Pénalité découverte tardivement | Retard de détection = date_decouverte moins date_fait_generateur, mis en évidence au-delà de 30 jours. | T10 |
| Traçabilité | Création, modification, validation, envoi d’alerte et transition de litige écrivent dans journal_audit, qui n’est jamais modifié. | T2, toutes |

# 3. Modèle de données

## 3.1 Correspondance avec le modèle du sujet

Le script schema_suivi_contrats.sql couvre déjà l’essentiel du modèle demandé. Deux écarts sont à combler : la table Obligation et le fondement du litige.

| Modèle du sujet | Table du projet | Correspondance des champs | À ajouter |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrat | contrats, clauses, types_contrat, fournisseurs | parties = fournisseur_id et service_id ; type = type_id ; objet ; montant et devise ; durée = date_debut, date_fin, duree_mois ; clauses = table clauses ; date_signature. | Rien |
| Obligation | Absente du script | contrat_id, débiteur, créancier, type, échéance, statut. | Table obligations (3.2) |
| Alerte | alertes, alertes_regles | objet = sujet ; date = date_prevue ; niveau d’urgence = gravite de la règle ; destinataire = destinataire_id ; statut. | Colonne obligation_id (3.2) |
| Litige | litiges, litige_etats, litige_transitions, litiges_historique | contrat_id ; type = type_litige ; montant en jeu = montant_enjeu ; statut = etat_code. | Colonne fondement (3.2) |
| AuditLog | journal_audit | utilisateur = utilisateur_id ; action ; date = date_action ; ancienne et nouvelle valeur = avant et apres (JSON). | Déclencheurs en ajout seul (3.3) |

## 3.2 Ajouts au script SQL (appliqués par Olivier à l’étape 0)

USE suivi_contrats;

-- Suivi d'exécution des contrats

CREATE TABLE obligations (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

contrat_id INT NOT NULL,

debiteur VARCHAR(150) NOT NULL,

creancier VARCHAR(150) NOT NULL,

type_obligation ENUM('paiement','livraison','prestation','confidentialite',

'assurance','autre') NOT NULL,

description TEXT NULL,

montant DECIMAL(15,2) NULL,

echeance DATE NOT NULL,

statut ENUM('a_venir','en_cours','executee','en_retard','annulee')

NOT NULL DEFAULT 'a_venir',

executee_le DATE NULL,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (contrat_id) REFERENCES contrats(id) ON DELETE CASCADE,

INDEX idx_obligation_echeance (echeance, statut)

);

-- Fondement juridique ou contractuel du litige

ALTER TABLE litiges ADD COLUMN fondement TEXT NULL AFTER type_litige;

-- Alertes portant sur une obligation (0 = alerte portant sur le contrat lui-même)

ALTER TABLE alertes ADD COLUMN obligation_id INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER contrat_id;

SHOW INDEX FROM alertes;   -- repérer la clé unique d'origine (nommée contrat_id par défaut)

ALTER TABLE alertes

DROP INDEX contrat_id,

ADD UNIQUE KEY uq_alerte (contrat_id, obligation_id, regle_id, date_reference,

destinataire_id, canal);

obligation_id n’a pas de clé étrangère : l’intégrité est assurée par l’application (T9 supprime les alertes d’une obligation avant de la supprimer).

## 3.3 Journal d’audit en ajout seul

Pour que le journal ait une valeur probatoire, MySQL refuse toute modification ou suppression de ses lignes.

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_audit_no_update BEFORE UPDATE ON journal_audit FOR EACH ROW

BEGIN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'journal_audit est en ajout seul'; END$$

CREATE TRIGGER trg_audit_no_delete BEFORE DELETE ON journal_audit FOR EACH ROW

BEGIN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'journal_audit est en ajout seul'; END$$

DELIMITER ;

# 4. Architecture CodeIgniter 4

## 4.1 Arborescence

app/

Commands/GenererAlertes.php         php spark alertes:generer

Config/Routes.php                   inclut RoutesOlivier.php et RoutesTsiory.php

Controllers/                        un contrôleur par écran

Database/Seeds/DemoSeeder.php

Filters/AuthFilter.php, RoleFilter.php

Helpers/audit_helper.php

Models/                             un modèle par table

Services/                           logique métier (ContratService, AlerteService...)

Views/layouts/main.php              gabarit commun

Views/<module>/                     une vue par écran

docs/                                 documentation

writable/uploads/                     contrats téléversés (hors dossier public)

## 4.2 Principes de code

- Trois couches : le contrôleur reçoit la requête et valide, le service porte la règle métier, le modèle parle à la base.

- Requêtes : Query Builder ou modèles CI4 uniquement, aucune concaténation de chaîne SQL.

- Sécurité : protection CSRF activée, esc() sur toute donnée affichée, mots de passe avec password_hash, fichiers téléversés hors du dossier public.

- Langue : noms de tables et de colonnes en français comme dans le script, messages d’erreur et libellés en français, dates affichées JJ/MM/AAAA.

- Fuseau horaire : Indian/Antananarivo dans .env, pour que J-30 et J-10 tombent le bon jour.

## 4.3 Une tâche est terminée quand

- les champs sont validés côté serveur avec des messages en français ;

- l’écran a été testé avec les données de démonstration ;

- l’action est tracée par audit_log() ;

- le code est poussé sur la branche personnelle puis fusionné dans main après relecture par l’autre personne.

# 5. Organisation du travail à deux

## 5.1 Principes

- Une branche par personne : feature/olivier-... et feature/tsiory-..., fusion vers main par pull request relue par l’autre.

- Chacun ne modifie que ses tables et ses dossiers (5.2). Tout besoin de changement sur la partie de l’autre passe par un message, pas par une modification directe.

- Un fichier de routes par personne : aucun conflit possible dans Routes.php.

- Lecture croisée par Query Builder : Olivier lit services, fournisseurs, types_contrat, alertes_regles et obligations avec db_connect()->table(...), sans utiliser les modèles de Tsiory ; Tsiory lit utilisateurs et roles avec les modèles fournis à l’étape 0.

## 5.2 Propriété des tables et des dossiers

| Propriétaire | Tables | Dossiers |
| --- | --- | --- |
| Olivier | roles, utilisateurs, contrats, clauses, contrats_historique, avenants, alertes, litige_etats, litige_transitions, litiges, litiges_historique, documents, extractions_ia, recommandations_ia | Modules contrats, alertes, litiges, IA, analyse, tableau de bord, authentification ; Commands/, Filters/ |
| Tsiory | services, fournisseurs, fournisseur_contacts, fournisseur_evaluations, types_contrat, alertes_regles, obligations, penalites, journal_audit | Modules de gestion et de référentiels ; layouts/, Helpers/audit_helper.php, Database/Seeds/, docs/ |

## 5.3 Points de contact

Ces trois interfaces sont les seuls endroits où les deux parties se rencontrent. Leur forme est fixée dès maintenant.

| Interface | Définition exacte | Fournie par | Utilisée par |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabarit | Les vues font $this->extend(’layouts/main’) et placent leur contenu dans $this->section(’content’). Variable optionnelle $titre. | Tsiory (T1) | Olivier |
| Journal d’audit | audit_log(string $action, string $entite, int $entiteId, ?array $avant = null, ?array $apres = null, string $acteur = ’humain’): void | Tsiory (T2) | Olivier, Tsiory |
| Modèles utilisateurs | UtilisateurModel et RoleModel, poussés sur main à la fin de l’étape 0. | Olivier (O1) | Tsiory (T3, T11) |

Jusqu’à la fusion de T1 et de T2, Olivier utilise un gabarit et un helper provisoires qui respectent exactement les mêmes signatures ; il n’attend donc jamais Tsiory.

## 5.4 Étape 0, ensemble (1 h 30, comptée dans O1)

- Olivier crée le projet CodeIgniter 4, importe le script SQL et les ajouts du chapitre 3, crée les modèles utilisateurs et les fichiers de routes, puis pousse sur main.

- Tsiory clone le dépôt, lance php spark serve et vérifie que la page de connexion s’affiche.

- Les deux relisent ensemble le tableau 5.3 et créent leur branche.

# 6. Répartition du travail

| Personne | Charge | Tâches | Livrables concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| Olivier | 83 h | O1 socle et authentification, O2 contrats, O3 alertes, O4 workflow litige, O5 module IA, O6 tableau de bord, O7 fiche d’analyse | Formulaire, workflow, tableau de bord, fiche d’analyse IA |
| Tsiory | 80 h | T1 gabarit, T2 audit, T3 services, T4 fournisseurs, T5 contacts, T6 évaluations, T7 types de contrat, T8 règles d’alertes, T9 obligations, T10 pénalités, T11 utilisateurs, T12 données de démonstration, T13 exports, T14 documentation, T15 recette | Référentiels du formulaire, tableau de bord (données), documentation |

Les deux parts sont équivalentes en heures. Elles diffèrent par la nature du travail : Olivier porte la logique métier (contrats, alertes, litiges, IA), Tsiory porte les écrans de gestion, les données de démonstration, la traçabilité et la documentation. Les durées sont des estimations à ajuster selon votre rythme.

# 7. Plan détaillé d’Olivier

### O1. Socle technique, authentification et rôles (8 h)

Objectif : Fournir la base du projet sur laquelle Tsiory travaille dès la fin de l’étape 0.

À réaliser

- Créer le projet CodeIgniter 4, configurer .env (base suivi_contrats, app.baseURL, fuseau Indian/Antananarivo, SMTP de test) et importer le script SQL avec les ajouts du chapitre 3.

- Créer UtilisateurModel et RoleModel, les fichiers de routes RoutesOlivier.php et RoutesTsiory.php inclus dans Routes.php, puis pousser le tout sur main.

- Écrire la connexion et la déconnexion (password_verify, session, protection CSRF activée).

- Écrire AuthFilter (utilisateur connecté) et RoleFilter (admin, juriste, responsable, direction, lecteur) et les appliquer aux groupes de routes.

- Ajouter dans Config/Autoload.php le helper audit et, tant que Tsiory n’a pas fusionné T2, un audit_helper.php provisoire qui ne fait rien.

Terminé quand : un utilisateur de chaque rôle se connecte et n’atteint que les écrans de son rôle ; la déconnexion détruit la session ; Tsiory a cloné le projet et le lance.

Tables : roles, utilisateurs.

Fichiers : Controllers/Auth.php, Filters/AuthFilter.php, Filters/RoleFilter.php, Models/UtilisateurModel.php, Models/RoleModel.php.

### O2. Contrats : formulaire, cycle de vie, liste et fiche (16 h)

Objectif : Livrer le formulaire contrat et le suivi complet d’un contrat, de sa préparation à sa clôture.

À réaliser

- Formulaire de création et de modification : parties (fournisseur et service), type, objet, montant, devise, périodicité de paiement, dates de signature, de début et de fin, durée, reconduction tacite, préavis, pénalités, clause de résiliation, juridiction.

- Au choix du type de contrat, préremplir préavis, reconduction et durée depuis types_contrat (lecture par Query Builder, sans utiliser les modèles de Tsiory).

- Référence automatique CTR-AAAA-NNNN (compteur annuel dans ContratService).

- Validation côté serveur : date_fin >= date_debut, montant positif, fournisseur au statut actif, préavis entier. Après enregistrement, afficher date_limite_non_reconduction (colonne calculée par MySQL).

- Cycle de vie : boutons de transition en_preparation, en_validation, a_signer, en_execution, en_renouvellement, cloture ; motif de clôture obligatoire ; chaque changement écrit une ligne dans contrats_historique.

- Renouvellement : création d’un contrat lié par contrat_parent_id et incrément de nb_reconductions_effectuees (respect de nb_reconductions_max).

- Liste des contrats avec recherche, filtres (statut, fournisseur, niveau d’échéance), pagination ; fiche détail avec clauses, obligations, litiges et historique.

- Appeler audit_log() à la création, à la modification et à chaque transition.

Terminé quand : on crée un contrat de bout en bout, chaque transition apparaît dans l’historique, les dates incohérentes sont refusées, la fiche affiche la date limite correcte.

Tables : contrats, clauses, contrats_historique (lecture de types_contrat, fournisseurs, services, obligations).

Fichiers : Controllers/Contrats.php, Models/ContratModel.php, Models/ClauseModel.php, Models/ContratHistoriqueModel.php, Services/ContratService.php, Views/contrats/.

### O3. Moteur d’alertes J-30, J-10 et J0 (14 h)

Objectif : Prévenir les oublis : générer chaque jour les alertes avant la date limite de non-reconduction et avant l’échéance des obligations.

À réaliser

- Commande php spark alertes:generer (Commands/GenererAlertes.php), lancée chaque jour à 07:00 par cron ou par le Planificateur de tâches Windows.

- Pour chaque contrat en exécution ou en renouvellement avec reconduction tacite : calculer les jours restants avant date_limite_non_reconduction et créer l’alerte lorsque le seuil d’une règle active de alertes_regles est atteint.

- Pour chaque obligation non exécutée : même calcul sur echeance (colonne obligation_id de alertes) ; passer l’obligation en en_retard si l’échéance est dépassée.

- Destinataires : responsable_id du contrat ; si notifier_superieur = 1, ajouter le superieur_id du responsable.

- Anti-doublon : s’appuyer sur la clé unique de alertes (insertion ignorée si l’alerte existe). Relancer la commande ne doit rien créer de plus.

- Envoi : notification dans l’application (cloche, liste des alertes, marquage lue et traitée) et e-mail avec le service Email de CI4 ; statut a_envoyer, puis envoyee ou echec.

- Écrire chaque envoi dans le journal d’audit avec l’acteur systeme.

Terminé quand : sur les données de démonstration, la commande génère les alertes attendues, une seconde exécution n’en crée aucune, l’e-mail (ou son fichier de log) est produit.

Tables : alertes (lecture de alertes_regles, contrats, obligations, utilisateurs).

Fichiers : Commands/GenererAlertes.php, Services/AlerteService.php, Models/AlerteModel.php, Controllers/Alertes.php, Views/alertes/.

### O4. Workflow litige (12 h)

Objectif : Traiter un litige de son signalement à son archivage, avec des transitions contrôlées et tracées.

À réaliser

- Création d’un litige LIT-AAAA-NNNN depuis la fiche contrat ou depuis une alerte : type, fondement, description, montant en jeu, responsable, échéance d’action.

- État initial signalement. L’écran de détail n’affiche que les boutons de transition autorisés par litige_transitions pour l’état courant et le rôle de l’utilisateur (role_requis).

- Contrôle côté serveur : toute transition absente de la table est refusée (code 403 et message en français).

- Chaque transition écrit une ligne dans litiges_historique (état avant et après, utilisateur, commentaire obligatoire).

- À l’état resolution : renseigner issue (contrat maintenu ou résiliation) ; si résiliation, proposer la clôture du contrat avec le motif resilie. À l’archivage : renseigner date_cloture.

- Maintenir contrats.en_litige à 1 tant qu’un litige du contrat n’est pas archivé, à 0 sinon.

- Liste des litiges filtrable par état, type et responsable, avec lien vers les pénalités du contrat.

Terminé quand : le parcours signalement, qualification, médiation, résolution, archivage fonctionne ; un saut d’état interdit est refusé ; l’historique est complet.

Tables : litiges, litiges_historique (lecture de litige_etats, litige_transitions, penalites).

Fichiers : Controllers/Litiges.php, Models/LitigeModel.php, Services/LitigeService.php, Views/litiges/.

### O5. Module IA d’extraction de clauses (18 h)

Objectif : Transformer un contrat téléversé en contrat pré-rempli, validé par un humain.

À réaliser

- Téléversement du contrat (PDF ou DOCX) dans documents : hash SHA-256, stockage dans writable/uploads/, hors dossier public.

- Extraction du texte : bibliothèque PHP pour PDF (par exemple smalot/pdfparser) et pour DOCX (par exemple phpoffice/phpword).

- Si confidentiel = 1 (ou case cochée au téléversement) : aucun envoi à l’API, message à l’utilisateur et saisie manuelle.

- IaService : appel de l’API avec la clé lue dans .env, prompt versionné (version_prompt) exigeant une réponse JSON (parties, type, objet, montant, durée, dates, préavis, reconduction, pénalités, clauses avec type, texte, page et confiance). Prévoir un mode simulation qui renvoie un JSON fixe pour développer sans quota.

- Enregistrer la réponse brute dans extractions_ia (modèle, tokens, durée, erreur éventuelle), statut en_attente.

- Écran de validation humaine : formulaire prérempli avec la confiance de chaque champ ; après correction et validation, création du contrat (source_saisie = ia) et des clauses (origine ia, validee = 1).

- Gestion des erreurs (délai dépassé, JSON invalide) : statut erreur, nouvel essai possible.

Terminé quand : un vrai contrat téléversé donne un contrat pré-rempli puis validé ; un contrat confidentiel n’appelle jamais l’API (vérifié dans les logs).

Tables : documents, extractions_ia, clauses, contrats.

Fichiers : Controllers/Ia.php, Services/IaService.php, Services/ExtractionTexteService.php, Models/DocumentModel.php, Models/ExtractionIaModel.php, Views/ia/.

### O6. Tableau de bord des échéances (9 h)

Objectif : Donner une vue unique de ce qui arrive à échéance et de ce qui est en retard.

À réaliser

- Requêtes sur la vue v_echeances : nombre de contrats par niveau (ok, à examiner, urgent, dépassé), valeur totale sous contrat, pénalités estimées exposées, litiges ouverts, obligations en retard.

- Liste des 10 échéances les plus proches avec actions : ouvrir le contrat, ouvrir un litige, marquer l’alerte comme traitée.

- Graphique des dates limites sur 12 mois (Chart.js alimenté par un point d’accès JSON).

- Filtres par service et par responsable ; un responsable ne voit que ses propres contrats.

Terminé quand : les chiffres affichés sont identiques à ceux de requêtes SQL de contrôle sur les données de démonstration.

Tables : lecture de la vue v_echeances, contrats, litiges, obligations, penalites.

Fichiers : Controllers/Dashboard.php, Services/DashboardService.php, Views/dashboard/.

### O7. Fiche d’analyse IA et recommandations (6 h)

Objectif : Présenter pour chaque contrat l’analyse IA et la décision prise par un humain.

À réaliser

- Écran « Fiche d’analyse » d’un contrat : score de risque de 0 à 100, clauses détectées avec leur confiance, points d’attention.

- Recommandation (renouveler, renégocier, résilier, surveiller) avec justification et niveau de risque, enregistrée dans recommandations_ia, proposée à partir de J-30.

- Décision humaine (acceptée, modifiée, refusée) enregistrée avec l’utilisateur et la date.

- Export de la fiche en PDF avec Dompdf.

Terminé quand : la fiche PDF est générée pour trois contrats ; la décision apparaît dans l’historique du contrat.

Tables : recommandations_ia, clauses, contrats.

Fichiers : Controllers/Analyse.php, Models/RecommandationIaModel.php, Views/analyse/.

# 8. Plan détaillé de Tsiory

### T1. Gabarit commun (5 h)

Objectif : Fournir l’habillage unique de toutes les pages, utilisé par Olivier comme par Tsiory.

À réaliser

- Views/layouts/main.php avec en-tête, menu adapté au rôle, zone de messages flash, pied de page et section content.

- Feuille de style commune (Bootstrap 5) et petits composants réutilisables : pagination, badge coloré de niveau (ok vert, à examiner orange, urgent rouge, dépassé gris), boîte de confirmation de suppression.

- Page d’exemple qui étend le gabarit pour que chacun voie le résultat.

Terminé quand : une page de test affiche le menu, un message flash et un badge de chaque couleur.

Tables : aucune.

Fichiers : Views/layouts/main.php, Views/partials/, public/css/app.css.

### T2. Journal d’audit (6 h)

Objectif : Garantir la traçabilité probatoire de toutes les actions.

À réaliser

- Helper audit_log(string $action, string $entite, int $entiteId, ?array $avant = null, ?array $apres = null, string $acteur = ’humain’): void qui ajoute une ligne dans journal_audit (utilisateur de la session, adresse IP, date).

- Écran de consultation en lecture seule avec filtres (utilisateur, entité, action, période) et affichage lisible des valeurs avant et après.

- Aucune route de modification ni de suppression ; vérifier que les déclencheurs MySQL du chapitre 3 bloquent aussi un UPDATE ou un DELETE direct.

Terminé quand : un appel au helper crée une ligne ; l’écran filtre correctement ; un UPDATE manuel sur la table est refusé par MySQL.

Tables : journal_audit.

Fichiers : Helpers/audit_helper.php, Controllers/Audit.php, Models/AuditModel.php, Views/audit/.

### T3. Services (3 h)

Objectif : Gérer les services de l’organisation, rattachés aux contrats et aux utilisateurs.

À réaliser

- Liste, création, modification et suppression d’un service (refus de suppression s’il est utilisé).

- Choix du responsable parmi les utilisateurs actifs (lecture directe de utilisateurs).

- Appel de audit_log() à chaque modification.

Terminé quand : un service peut être créé, modifié, supprimé s’il est libre ; le responsable est enregistré.

Tables : services.

Fichiers : Controllers/Services.php, Models/ServiceModel.php, Views/services/.

### T4. Fournisseurs (6 h)

Objectif : Tenir le répertoire des fournisseurs, partie du référentiel des contrats.

À réaliser

- Liste avec recherche par raison sociale ou NIF, pagination, filtre par statut.

- Formulaire de création et de modification : raison sociale, NIF, STAT, RCS, secteur, adresse, ville, pays, e-mail, téléphone, représentant légal, statut (actif, suspendu, blacklisté).

- Validation : raison sociale obligatoire, e-mail valide, NIF et STAT uniques s’ils sont renseignés.

- Fiche fournisseur avec la liste de ses contrats (lecture).

- Appel de audit_log() à chaque modification.

Terminé quand : on crée, modifie et suspend un fournisseur ; les doublons de NIF sont refusés ; la fiche liste ses contrats.

Tables : fournisseurs.

Fichiers : Controllers/Fournisseurs.php, Models/FournisseurModel.php, Views/fournisseurs/.

### T5. Contacts d’un fournisseur (4 h)

Objectif : Savoir qui joindre chez chaque fournisseur.

À réaliser

- Depuis la fiche fournisseur : ajout, modification et suppression d’un contact (nom, fonction, e-mail, téléphone).

- Validation de l’e-mail ; un contact appartient toujours à un fournisseur.

Terminé quand : trois contacts ajoutés à un fournisseur s’affichent, se modifient et se suppriment.

Tables : fournisseur_contacts.

Fichiers : Controllers/FournisseurContacts.php, Models/FournisseurContactModel.php, Views/fournisseurs/contacts.php.

### T6. Évaluations des fournisseurs (4 h)

Objectif : Suivre la qualité de service de chaque fournisseur.

À réaliser

- Formulaire d’évaluation : note de 1 à 5, commentaire, date, évaluateur pris dans la session.

- Affichage de la moyenne et de l’historique des évaluations sur la fiche fournisseur.

- Contrôle : note entière entre 1 et 5.

Terminé quand : la moyenne se met à jour après chaque évaluation ; une note hors limites est refusée.

Tables : fournisseur_evaluations.

Fichiers : Controllers/FournisseurEvaluations.php, Models/FournisseurEvaluationModel.php.

### T7. Types de contrat (5 h)

Objectif : Paramétrer les types de contrat dont dépendent les valeurs par défaut du formulaire.

À réaliser

- Liste groupée par famille, création, modification, activation et désactivation d’un type.

- Champs : famille, libellé, description, préavis par défaut (jours), reconduction tacite par défaut, durée par défaut (mois).

- Contrôle : le couple famille et libellé est unique, le préavis est positif ou nul.

Terminé quand : un nouveau type apparaît dans le formulaire contrat d’Olivier avec ses valeurs par défaut ; un type désactivé n’y apparaît plus.

Tables : types_contrat.

Fichiers : Controllers/TypesContrat.php, Models/TypeContratModel.php, Views/types_contrat/.

### T8. Règles d’alertes (3 h)

Objectif : Permettre de régler les seuils d’alerte sans toucher au code.

À réaliser

- Écran listant J30, J10 et J0 avec modification des jours avant, de la gravité, de la notification du supérieur et de l’état actif.

- Contrôle : jours positifs ou nuls, code unique ; les trois règles de départ ne se suppriment pas.

Terminé quand : changer J10 en J7 est pris en compte par la commande d’alertes d’Olivier au prochain passage.

Tables : alertes_regles.

Fichiers : Controllers/AlertesRegles.php, Models/AlerteRegleModel.php, Views/alertes_regles/.

### T9. Obligations (8 h)

Objectif : Suivre l’exécution de chaque contrat : qui doit quoi, à qui, et pour quand.

À réaliser

- Depuis la fiche contrat : ajout, modification et suppression d’une obligation (débiteur, créancier, type, description, montant, échéance).

- Changement de statut : a_venir, en_cours, executee (avec la date d’exécution), annulee. Le statut en_retard est posé par la commande d’alertes d’Olivier.

- Liste globale des obligations avec filtres (statut, contrat, échéance) et mise en évidence des échéances des 30 prochains jours.

- À la suppression d’une obligation, supprimer aussi ses alertes (alertes.obligation_id).

- Appel de audit_log() à chaque création, modification et changement de statut.

Terminé quand : on enregistre trois obligations sur un contrat, on en exécute une, la liste globale les classe correctement.

Tables : obligations (suppression liée dans alertes).

Fichiers : Controllers/Obligations.php, Models/ObligationModel.php, Views/obligations/.

### T10. Pénalités (6 h)

Objectif : Rendre visibles les pénalités et le retard avec lequel elles sont découvertes, point central du sujet.

À réaliser

- Formulaire : contrat, litige éventuel, nature, montant, date du fait générateur, date de découverte, statut (estimée, notifiée, contestée, payée, annulée), motif.

- Liste filtrable par statut et par contrat, avec total par statut.

- Colonne calculée « retard de détection » en jours (date_decouverte moins date_fait_generateur), en rouge au-delà de 30 jours.

Terminé quand : une pénalité découverte 45 jours après le fait générateur affiche 45 jours en rouge ; les totaux par statut sont exacts.

Tables : penalites.

Fichiers : Controllers/Penalites.php, Models/PenaliteModel.php, Views/penalites/.

### T11. Gestion des utilisateurs (6 h)

Objectif : Permettre à l’administrateur de créer et d’encadrer les comptes.

À réaliser

- Liste, création et modification d’un utilisateur : nom, prénom, e-mail, rôle, service, supérieur hiérarchique, état actif.

- Mot de passe haché avec password_hash ; réinitialisation par l’administrateur.

- Règles : e-mail unique, un utilisateur ne peut pas se désactiver lui-même, accès réservé au rôle admin.

- Utilise UtilisateurModel fourni par Olivier (O1).

Terminé quand : l’administrateur crée un compte, l’utilisateur se connecte avec son mot de passe, un compte désactivé ne peut plus se connecter.

Tables : utilisateurs (via UtilisateurModel).

Fichiers : Controllers/Utilisateurs.php, Views/utilisateurs/.

### T12. Données de démonstration (7 h)

Objectif : Disposer d’un jeu de données réaliste pour tester et présenter l’application.

À réaliser

- DemoSeeder : 5 utilisateurs (un par rôle), 6 services, 20 fournisseurs avec contacts, 250 contrats, environ 150 obligations, 6 litiges, 10 pénalités.

- Dates calculées par rapport à la date du jour pour obtenir les quatre niveaux : environ 10 % dépassés, 10 % urgents, 20 % à examiner, 60 % ok.

- Seeder rejouable : il vide les tables de démonstration avant de les remplir.

- Commande : php spark db:seed DemoSeeder.

Terminé quand : après le seeder, la vue v_echeances renvoie les quatre niveaux dans les proportions annoncées.

Tables : toutes (insertion).

Fichiers : Database/Seeds/DemoSeeder.php.

### T13. Exports CSV (4 h)

Objectif : Permettre d’extraire les listes principales pour un usage hors application.

À réaliser

- Export des fournisseurs, des contrats et des échéances (vue v_echeances).

- Format : UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule, en-têtes en français, dates en JJ/MM/AAAA.

- Boutons d’export sur les listes, respectant les filtres actifs.

Terminé quand : les trois fichiers s’ouvrent correctement dans Excel avec les accents.

Tables : lecture de fournisseurs, contrats, v_echeances.

Fichiers : Controllers/Exports.php, Services/CsvService.php.

### T14. Documentation (10 h)

Objectif : Rendre le projet compréhensible et rejouable par un tiers (jury, correcteur).

À réaliser

- Dictionnaire de données : pour chaque table, colonnes, types, contraintes et rôle, tiré du script SQL.

- Guide d’installation : prérequis (PHP 8.1 ou plus, MySQL 8, Composer), .env, import SQL, seeder, tâche cron, compte de test par rôle.

- Guide utilisateur illustré par des captures d’écran : créer un contrat, lire une alerte, traiter un litige, valider une extraction IA.

- Quinze scénarios de test manuels (tableau : étapes, résultat attendu, résultat obtenu).

Terminé quand : une personne extérieure installe le projet et déroule les scénarios sans aide.

Tables : aucune.

Fichiers : docs/dictionnaire.md, docs/installation.md, docs/guide_utilisateur.md, docs/scenarios_test.md.

### T15. Recette finale (3 h)

Objectif : Vérifier l’application d’Olivier avec un regard extérieur.

À réaliser

- Exécuter les scénarios de T14 sur la branche d’intégration.

- Noter chaque anomalie (écran, étapes, résultat obtenu, résultat attendu) et la transmettre à Olivier.

- Revérifier les corrections.

Terminé quand : tous les scénarios sont au vert ou l’anomalie restante est documentée.

Tables : aucune.

Fichiers : docs/scenarios_test.md complété.

# 9. Planning par phases

Les phases s’enchaînent ; les deux colonnes avancent en parallèle. À titre indicatif, une phase correspond à une semaine, à adapter à la date de rendu.

| Phase | Olivier | Tsiory | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Étape 0 (ensemble) | O1 : projet, SQL, modèles, routes | Clone et lancement | Le projet démarre chez les deux |
| 1 | O1 (fin), O2 | T1, T2, T3, T4, T5 | Contrats saisissables, fournisseurs gérés, gabarit et audit en place |
| 2 | O3, O4 | T6, T7, T8, T9, T10 | Alertes et litiges en marche, obligations et pénalités suivies |
| 3 | O5, O6, O7 | T11, T12, T13, T14 (début) | IA, tableau de bord et jeu de démonstration prêts |
| 4 (ensemble) | Intégration et correctifs | T14 (fin), T15 | Application recettée, démonstration prête |

# 10. Traçabilité des livrables

| Livrable | Tâches | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Formulaire | O2, avec T4, T7 et T9 | Créer un contrat complet avec son fournisseur, son type et ses obligations. |
| Workflow | O4, avec O3 | Parcourir un litige du signalement à l’archivage, depuis une alerte J-10. |
| Tableau de bord des échéances | O6, avec T12 et T13 | Les indicateurs correspondent aux requêtes SQL de contrôle ; l’export CSV s’ouvre. |
| Fiche d’analyse IA | O5, O7 | Fiche PDF générée pour trois contrats, avec décision humaine enregistrée. |

# 11. Points d’attention

- Clé de l’API IA : dans .env, jamais dans Git. Prévoir le mode simulation pour développer sans quota.

- E-mails : tester avec un compte SMTP de test ou le protocole log avant tout envoi réel.

- Cron : en local, lancer à la main php spark alertes:generer ; en production, une tâche quotidienne.

- Données de démonstration : dates relatives à aujourd’hui, sinon les niveaux d’échéance sont faussés.

- Avenants : la table avenants existe mais n’est pas planifiée ; à ajouter si le temps le permet.

- Charge : si une phase prend du retard, T13 (exports) et O7 (export PDF de la fiche) peuvent être reportés sans casser un livrable.